Facultad de Matemáticas

Domingo 20 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

PLAN DE NEGOCIACIÓN

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

PLAN DE NEGOCIACIÓN - PSICOGESTIÓN

Documento de Preparación y Guía para el Personal Encargado de Negociación

# Información General

- Proyecto: PsicoGestión — Sistema de Apoyo Administrativo para la Clínica SEAP UADY.

- Cliente / Contraparte: Coordinación de la Clínica Psicológica SEAP (Facultad de Psicología, UADY).

- Personal Negociador: Johan Ricardo Aguilar Pérez (Líder de Proyecto) y Mariana Estefanía González Canul (Administradora de Proyecto).

- Profesor / Asesor: MTI. Julio César Díaz Mendoza.

- Fecha de Emisión: 17 de septiembre de 2026.

# 1. Antes de la Negociación (Fase de Preparación)

Esta fase establece el margen de maniobra, la recolección de información crítica y la estrategia del equipo antes de sentarse a la mesa con la Coordinación de la Clínica SEAP.

## 1.1. Objetivos de la Negociación

Antes de definir tácticas o concesiones, el equipo negociador establece con claridad qué busca alcanzar en esta negociación:

- Obtener la aprobación formal del alcance funcional base definido en el ERS (v0.3), sin comprometer los módulos críticos (gestión de citas y control de colisiones).

- Asegurar la aceptación del presupuesto de $54,100.00 MXN como piso no negociable, preservando la reserva de contingencia interna del 12%.

- Mantener el cronograma comprometido (16 de noviembre de 2026) sin desplazamientos que no estén formalmente justificados y documentados.

- Establecer una relación de colaboración de largo plazo con la Facultad de Psicología, UADY, que facilite negociaciones futuras (p. ej., una eventual Fase II del sistema).

## 1.2. Recopilación de Información y Oferta Inicial

- Nuestra Oferta: Sistema web responsive bajo Clean Architecture para la gestión centralizada de pacientes, terapeutas, salas y citas, integrando un motor de agenda interactiva con control automático de colisiones.

- Presupuesto Base: $54,100.00 MXN (correspondiente a 944 horas de trabajo) + Reserva de contingencia del 12% ($6,500.00 MXN), dando un total de $60,600.00 MXN.

- Cronograma: 10.5 semanas de desarrollo (del 1 de septiembre al 16 de noviembre de 2026).

## 1.3. Análisis de la Contraparte

Conocer con la mayor exactitud posible qué busca obtener la otra parte del proceso de negociación permite anticipar objeciones y diseñar una oferta que atienda sus intereses reales, no solo sus posiciones declaradas.

| Aspecto de la Contraparte | Descripción |
| --- | --- |
| Necesidades clave (intereses) | Eliminar la saturación manual en libretas físicas; reducir en 50% la carga administrativa; agilizar el agendamiento en un 40%; evitar la duplicación de citas y errores de asignación. |
| Restricciones operativas | Equipos de cómputo de gama baja (4 GB RAM); horario de atención de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; disponibilidad de personal administrativo limitada, con un máximo de 48 horas para revisión y firma de entregables. |
| Poder de decisión | La Coordinadora (Paulina) tiene autoridad para aprobar y firmar entregables en representación de la Clínica SEAP; la Secretaria (Gavi) participa como usuaria operativa y fuente de validación técnica, sin autoridad de firma. |
| BATNA estimado de la contraparte | Continuar operando de forma manual (libretas físicas y WhatsApp), alternativa costosa en errores y tiempo, pero sin costo monetario directo. Esto otorga a la Clínica SEAP una posición de poder moderada: puede permitirse esperar, pero no resolver sus problemas actuales sin el sistema. |

## 1.4. Postura de Reserva y Definición de Margen de Maniobra

- Postura Final / Precio de Reserva (Límite Mínimo Aceptable):

  - Presupuesto: $54,100.00 MXN sin reducir el alcance funcional crítico (gestión de citas y prevención de colisiones).

  - Tiempo: Inamovible al 16 de noviembre de 2026.

  - Respuesta del Cliente: Firma/aprobación de fase en un máximo de 48 horas.

Variables Clave (Monetarias vs. No Monetarias):

| Tipo | Variable | Posición Deseada | Margen de Cesión / Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Monetaria | Presupuesto Total | $60,600.00 MXN (con reserva) | Mínimo $54,100.00 MXN (absorbiendo contingencias internas). |
| Monetaria | Esquema de Pagos | 4 exhibiciones (20%, 20%, 30%, 30%) | Flexibilidad en fechas según liberación de hitos, no en porcentajes. |
| No Monetaria | Alcance Funcional | Módulos de Cuentas, Entidades, Salas, Citas/Agenda | No se negocia eliminar el motor anti-colisiones (core del negocio). |
| No Monetaria | Tiempos de Firma | Máximo 48 horas por hito/fase | Máximo 72 horas (asumiendo corrimiento controlado en el cronograma). |
| No Monetaria | Capacitación | Tutoriales en video (2-3 min), manuales en PDF. | Puede ajustarse la distribución de horas presenciales de capacitación sin costo adicional. |

## 1.5. Opciones y BATNA (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado)

Opciones identificadas para llegar a un acuerdo, de la más a la menos favorable para el equipo de proyecto:

- Aceptación íntegra de la propuesta base ($54,100.00 MXN, alcance y cronograma tal como se presentan) — opción óptima.

- Aceptación con ajustes menores no monetarios (p. ej., redistribución de horas de capacitación o fechas de entregas intermedias) — opción aceptable.

- Aceptación condicionada a canalizar nuevos requerimientos como Fase II mediante FSC, sin afectar el alcance ni el presupuesto vigentes — opción de contingencia.

- Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (BATNA) propia: si la Coordinación de la Clínica SEAP exige funcionalidades fuera del alcance (como expediente clínico digital o cobros en línea) sin presupuesto adicional, el equipo congelará el ERS en su versión base de $54,100.00 MXN y canalizará los nuevos requerimientos a una "Fase II" posterior mediante el Formato de Solicitud de Cambio (FSC).

## 1.6. Elección del Lugar y Logística

- Lugar Elegido: Instalaciones de la Clínica SEAP (Facultad de Psicología, UADY).

- Justificación de la Elección: Aunque negociar en oficinas de la contraparte le da ventaja de tranquilidad emocional al cliente, permite al equipo negociador verificar in situ los procesos manuales (libretas físicas), validar las computadoras locales y acelerar las consultas técnicas con las secretarias en tiempo real.

- Momento planificado: La negociación se llevará a cabo el 18 de septiembre de 2026, coincidiendo con la Revisión de Requerimientos (SRR) programada en el Plan de Proyecto.

- Duración estimada: 2 horas, considerando tiempo suficiente para presentar la oferta. El equipo evitará negociar bajo presión de tiempo; en caso de que la Coordinación solicite una resolución inmediata, se buscará, sin evidenciar urgencia propia, posponer la decisión final a una ventana de 48 horas conforme a lo establecido como margen de maniobra.

# 2. Durante la Negociación (Fase de Ejecución)

Esta fase comprende la interacción directa en la mesa de negociación, definiendo el comportamiento, tácticas y manejo de la comunicación.

| TIPO DE NEGOCIACIÓN: SUAVE / COLABORATIVA (GANAR-GANAR) |  |
| --- | --- |
| TÁCTICAS DE DESARROLLO | TÁCTICAS DE PRESIÓN (MANEJO) |
| - Tomar la iniciativa - Presentar datos claros - Escucha activa y empatía | - Ante exigencias crecientes: invocar el proceso FSC |

## 2.1. Estilo y Estrategia de Negociación

- Estilo Adoptado: Ganar-Ganar (Colaborativa / Progresiva).

- Fundamento: Se busca una relación a largo plazo con la Facultad de Psicología UADY. El objetivo no es imponer condiciones, sino solucionar la problemática operativa de la clínica asegurando la viabilidad técnica y económica del equipo de desarrollo.

## 2.2. Tácticas de Negociación a Utilizar

A. Tácticas de Desarrollo (Aplicadas por nuestro equipo):

- 1. Transparencia e Iniciativa: Presentar el desglose detallado de horas/tarifas ($75/h gestión, $50/h desarrollo) y la Matriz de Abastecimientos para justificar el costo de $54,100.00 MXN.

- 2. Propuesta de Valor Plus (Diseño del Acuerdo): Se enfatiza que el sistema no solo resuelve la agenda, sino que incluye valor adicional sin costo extra de licencias: arquitectura bajo Clean Architecture, pruebas automatizadas mediante GitHub Actions e inspección de Fagan en los documentos y módulos críticos, elementos que elevan la calidad del producto entregado más allá de lo estrictamente solicitado.

B. Tácticas de Manejo ante la Contraparte (Respuesta a Presiones):

- Si el cliente utiliza "Exigencias Crecientes" (pedir más funciones por el mismo precio):

  - Respuesta Asertiva: Utilizar la técnica del "NO Asertivo". Agradecer el interés en la funcionalidad, explicar que incluirla afectaría la fecha inamovible del 16 de noviembre, y ofrecer registrarla formalmente a través de un Formato de Solicitud de Cambio (FSC) con costo/tiempo evaluado aparte.

- Si el cliente utiliza "Autoridad Superior" (decir que la Dirección debe autorizar todo y demorar la firma):

  - Respuesta: Recordar el impacto del riesgo R-06 (Retraso en aprobación formal) y acordar ventanas de revisión ejecutivas de 48 horas para evitar el desplazamiento del cronograma global.

## 2.3. Puntos Clave de Comunicación y Asertividad

- Escucha Activa: Durante las intervenciones del personal administrativo, aplicar la repetición de puntos clave (ej. "Entendemos que su principal problema son las 1 a 2 fallas eléctricas al mes que desorganizan la libreta...") para generar empatía y confianza.

- Uso del NO Asertivo: Decir "NO" de forma respetuosa y firme ante solicitudes que pongan en riesgo la calidad o la salud del equipo de desarrollo, evitando ceder por compromiso momentáneo.

- Diferencias culturales/contextuales: El equipo (estudiantes de la Facultad de Matemáticas) y la contraparte (personal clínico de Psicología) tienen formaciones distintas; se evitará el lenguaje técnico de desarrollo de software y se explicarán los conceptos en términos funcionales y cotidianos.

## 2.4. Protocolo ante Puntos Muertos (Estancamiento)

Si la negociación se bloquea (ej. desacuerdo en las fechas de entrega o presupuestos):

- 1. Pausa Técnica: Hacer un receso de 10 minutos para revisar los intereses reales subyacentes (separar a las personas del problema).

- 2. Reconfiguración del Acuerdo: Ofrecer alternativas flexibles no monetarias (ej. ajustar la distribución de horas de capacitación presencial o modificar el formato de las entregas intermedias).

- 3. Mediación: Si persiste el desacuerdo, invocar la mediación técnica del profesor titular de la asignatura (MTI. Julio César Díaz Mendoza) como tercera parte neutral.

## 2.5. Cierre del Acuerdo y Pasos Posteriores

- Verificación de Cabos Sueltos: Antes de dar por concluida la sesión, revisar punto por punto el documento de Especificación de Requerimientos (ERS) o Plan de Proyecto.

- Firma de Compromiso: Formalizar el acuerdo mediante la minuta de reunión con la firma o confirmación de la Coordinadora de la Clínica SEAP, el Líder de Proyecto y la Administradora de Proyectos.

- Post-Negociación: La Administradora de Proyectos registrará los acuerdos en la bitácora del proyecto y emitirá el Reporte de Transición o Minuta en un plazo no mayor a 24 horas.