Facultad de Matemáticas

Miércoles 30 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

MTI. Julio César Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

Índice

Contexto	2

Problemas	3

Identificación del Conflicto	3

Impacto	3

Análisis del Conflicto	3

Participantes Clave	4

Estrategias de Resolución	4

Implementación y Seguimiento	5

Plan de Acción	5

Monitoreo del progreso	6

Resultados Esperados	6

# Contexto

El equipo de desarrollo se encuentra en la fase de diseño técnico y selección de herramientas para la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema PsicoGestión. Durante esta etapa de definición arquitectónica, ha surgido una discrepancia técnica sobre el lenguaje de programación a utilizar en el BackEnd del sistema.

# Problemas

El desacuerdo radica en un conflicto de tipo sustantivo, el cual surge por diferencias de opinión sobre cómo ejecutar una tarea específica. Específicamente, Mariano propone utilizar Java porque sus características facilitan la implementación estricta de la Arquitectura Limpia acordada previamente. Por otro lado, Mauro prefiere desarrollar en Python, argumentando que su amplia experiencia previa con este lenguaje acelerará los tiempos de codificación.

# Identificación del Conflicto

Se trata de un conflicto interpersonal, dado que dos personas del equipo perciben objetivos y métodos de trabajo diferentes. Constituye un conflicto real provocado por un choque de intereses técnicos y metodológicos, y no un falso conflicto basado en percepciones erróneas.

# Impacto

Si el conflicto no se gestiona adecuadamente, puede volverse disfuncional o destructivo, lo que consumiría una gran cantidad de energía personal, dañaría la cohesión del equipo de trabajo y crearía un ambiente laboral negativo de cara a las siguientes fases de desarrollo. Sin embargo, si se aborda correctamente, este conflicto representa una oportunidad de aprendizaje y puede ser funcional, ayudando al equipo a tomar decisiones tecnológicas con mayor cuidado y aumentando la información disponible antes de empezar a programar.

# Análisis del Conflicto

La estructura de este conflicto se compone de cuatro elementos fundamentales:

| Causas | Es un conflicto de datos y de intereses enfocado en los elementos materiales o modos de operar el desarrollo de software. |
| --- | --- |
| Protagonistas | Mariano y Mauro, ambos desempeñando el rol de programadores en el proyecto. |
| Procesos | El desacuerdo se encuentra en una fase abierta donde se han expresado posturas contrarias; requiere intervención inmediata para evitar la evitación o posposición de su resolución. |
| Contexto | El marco académico del noveno semestre de la materia de Administración de Proyectos II, el cual impone restricciones de tiempo a cumplir antes de finalizar el semestre. |

# Participantes Clave

- Mariano Calderón: Defensor de la adopción de Java por su rigor arquitectónico.

- Mauro Kuh: Defensor de la adopción de Python por su agilidad y experiencia personal.

- Johan Aguilar (Líder de Proyecto): Actuará como tercero neutral en el mecanismo de resolución.

# Estrategias de Resolución

Se adoptará inicialmente el estilo de resolución de conflicto de Colaborar, buscando una solución funcional donde "Todos Ganan" (Win-Win). Este enfoque se justifica porque el proyecto exige un alto grado de cooperación, existe un equilibrio de poder técnico entre Mariano y Mauro, y aún se dispone de energía y tiempo en la fase de diseño. El mecanismo principal será la Mediación, donde Johan guiará la comunicación como un tercero neutral y justo, permitiendo que los involucrados tomen la decisión. Sin embargo, como mecanismo de escalación y prevención, si a pesar del trabajo no se encuentra una resolución aceptable, se aplicará el Arbitraje.

En dicho escenario, Johan fungirá como el tercero experto (el árbitro) que evaluará las posturas y emitirá una resolución técnica obligatoria para evitar la paralización del proyecto.

# Implementación y Seguimiento

## Plan de Acción

| Reunión de Mediación | Johan convocará una sesión de trabajo específica bajo su rol de mediador imparcial. |
| --- | --- |
| Reglas de Contención (Manejo del estrés) | Para evitar que este conflicto sustantivo degenere en un conflicto emocional, la discusión se mantendrá estrictamente en el ámbito técnico. Ante la aparición de hostilidades interpersonales, estrés o tácticas de presión, el mediador mantendrá la calma e impondrá un receso de 15 minutos para evitar decisiones apresuradas. |
| Comunicación Activa y Lluvia de Ideas | Se habilitará un espacio para que ambos programadores comuniquen sus inquietudes y reduzcan la carga emocional. Posteriormente, se realizará una lluvia de ideas buscando alternativas creativas para ganar-ganar. |
| Establecimiento de Criterios Objetivos | El mediador ayudará a las partes a establecer un estándar objetivo contra el cual se evaluará cada lenguaje. Los criterios técnicos serán: - Curva de aprendizaje para el resto del equipo. - Facilidad nativa del lenguaje para adherirse a los principios de la Arquitectura Limpia. - Velocidad de desarrollo frente a la fecha límite de entrega de la materia. |

## Monitoreo del progreso

Límites de Tiempo Estrictos: Para evitar la evasión, posposición o persistencia del problema, la sesión de mediación tendrá una duración máxima de 60 minutos. Si al finalizar el tiempo no hay consenso, se activará el arbitraje de inmediato.

Seguimiento de Clima Laboral: La administradora de proyectos (Mariana) monitoreará activamente los indicadores de conflicto (lenguaje corporal, desacuerdos abiertos, falta de respeto) durante las próximas semanas de desarrollo para asegurar que el ambiente laboral se mantenga positivo.

## Resultados Esperados

- Una decisión tecnológica que aproveche las habilidades y recursos de ambos grupos.

- Ahorro de tiempo al evitar desgastes prolongados, logrando paz y diálogo que beneficie la relación a futuro en el desarrollo de PsicoGestión.