Facultad de Matemáticas

Jueves 3 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

Definición del problema operativo y alcances

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

Documento de Definición del Problema y Alcances

Problema operativo y alcance preliminar — Proyecto PsicoGestión

| Actividad (EDT): | 1.3 — Definición del problema operativo y alcances |
| --- | --- |
| Fase: | Inicio del Proyecto |
| Fecha: | Jueves 3 de septiembre de 2026 |
| Horario: | 09:00 – 17:00 hrs (8.0 horas) |
| Responsables: | Johan Ricardo Aguilar Pérez, Mariana Estefanía González Canul |
| Insumos utilizados: | Minuta de reunión inicial (1.1) y registro de roles operativos (1.2) |

# 1. Objetivo

Definir de manera formal el problema operativo que enfrenta la Clínica SEAP, así como delimitar el alcance preliminar del proyecto PsicoGestión, como insumo directo para la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto y del posterior Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS).

# 2. Definición del problema operativo

A partir de lo expuesto por la Coordinación de la Clínica SEAP en la reunión inicial (actividad 1.1), se identifica el siguiente problema central:

“La Clínica SEAP gestiona de forma manual, mediante libretas físicas, el registro de pacientes y la programación de citas entre pacientes, terapeutas y salas, lo que ha generado errores de captura, asignaciones incorrectas, confusión en los horarios de los terapeutas y procesos ineficientes de cancelación y reprogramación ante fallas eléctricas frecuentes, afectando la calidad del servicio y la carga de trabajo del personal administrativo.”

## 2.1 Causas identificadas

- Ausencia de una herramienta digital centralizada para la gestión de pacientes, terapeutas, salas y citas.

- Dependencia de un único punto de verificación manual (la secretaria en turno) para detectar disponibilidad y evitar conflictos de horario.

- Falta de un mecanismo de respaldo digital ante interrupciones del servicio eléctrico.

## 2.2 Efectos observados

- Errores en la captura de datos de pacientes y terapeutas.

- Asignaciones incorrectas o duplicadas de citas.

- Confusión respecto a los horarios disponibles de los terapeutas.

- Procesos de cancelación y reprogramación dispersos, poco trazables y dependientes de WhatsApp.

# 3. Alcance preliminar del proyecto

## 3.1 El proyecto es (incluido)

- Un sistema web de uso interno para el personal administrativo de la Clínica SEAP.

- Un sistema de gestión y validación de disponibilidad de horarios de terapeutas y salas.

- Un validador de conflictos (control de colisiones) para la programación de citas.

- Un repositorio centralizado para la gestión y seguimiento de pacientes, terapeutas, salas y citas.

## 3.2 El proyecto no es (excluido)

- Un expediente clínico digital completo.

- Un portal de auto-agendamiento para pacientes externos.

- Un sistema de cobro o gestión financiera.

- Un CRM de marketing ni una aplicación móvil nativa.

# 4. Objetivos preliminares identificados

Como resultado de esta sesión de trabajo, se identifican de manera preliminar los siguientes objetivos, que serán posteriormente formalizados con indicadores medibles (KPIs) en el Acta de Constitución y en el ERS:

- Optimizar los procesos administrativos de la clínica.

- Mejorar la calidad del servicio brindado a los pacientes.

- Centralizar y proteger la información de pacientes y profesionales.

- Facilitar el trabajo diario del personal administrativo.

- Controlar la veracidad y unicidad de los datos registrados.

# 5. Restricciones y consideraciones iniciales

- El proyecto deberá operar bajo un modelo de ciclo de vida en cascada, con fechas de entrega comprometidas a mediados de noviembre de 2026.

- El sistema deberá considerar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales aplicable (LFPDPPP y, en lo pertinente, GDPR).

- La infraestructura de despliegue será proporcionada por la Facultad, por lo que no se contempla la adquisición de servidores o licencias externas.

- El acceso al sistema estará limitado al personal con credenciales institucionales UADY.