Facultad de Matemáticas

Viernes 4 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

Reporte Semanal

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

REPORTE SEMANAL DE ESTADO

Proyecto: Sistema Administrativo — Clínica SEAP

# Reporte Semanal de Estado: 1 al 4 de septiembre de 2026

Fecha de emisión: 4 de septiembre de 2026

Elaboró: Mariana Estefanía González Canul (Administradora de Proyectos)

## Actividades realizadas

- 1.1 Reunión inicial de entendimiento con la Coordinadora de la Clínica SEAP (8 hrs trabajadas).

- 1.2 Identificación y registro formal de los roles operativos que participan en los procesos administrativos (8 hrs trabajadas).

- 1.3 Definición del problema operativo y delimitación del alcance preliminar del proyecto (16 hrs trabajadas conjuntas).

- 1.4 Redacción y elaboración del Acta de Constitución del Proyecto (Charter) (8 hrs trabajadas).

- 1.5 Hito alcanzado: Aprobación del Acta de Constitución por parte del cliente.

## Actividades pendientes

- Ninguna. Se completaron todas las tareas asignadas para la Fase de Inicio.

## Avance respecto al cronograma

- 100% de avance en la Fase 1: "Inicio del Proyecto". El proyecto se encuentra operando conforme a los tiempos planificados, sin atrasos reportados.

## Presupuesto utilizado

- Presupuesto de la semana: $3,600.00 MXN (48 horas de trabajo de gestión a una tarifa de $75.00 MXN/hora).

- Presupuesto acumulado del proyecto: $3,600.00 MXN.

## Riesgos activos de la fase

- Retraso en la aprobación formal de fases por el cliente: Riesgo activo e inminente, ya que esta semana concluyó con el hito de firma del Acta de Constitución en un plazo máximo de 48 horas.

## Problemas identificados

- Ninguno reportado durante esta semana.

## Acciones previstas para la siguiente semana

- Iniciar la Fase 2 "Planeación".

- Elaboración del cronograma detallado, análisis formal de riesgos técnicos y redacción del plan y casos de pruebas de integración.

## Validación y comentarios

| Líder del Proyecto Johan Ricardo Aguilar Pérez | Cliente / Patrocinador Coordinación Clínica SEAP |
| --- | --- |
| Firma | Firma |