Facultad de Matemáticas

Viernes 4 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

Reporte de Transición de Fase

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

REPORTE DE TRANSICIÓN DE FASE

Proyecto PsicoGestión — Clínica SEAP

# Reporte de Transición de Fase (RTF-01)

Fase saliente: Inicio del Proyecto

Fase entrante: Planeación

Fecha de emisión: 4 de septiembre de 2026

Elaboró: Mariana Estefanía González Canul (Administradora de Proyectos)

## 1. Entregables Generados

- Acta de Constitución del Proyecto (Charter): Documento Acta_Constitucion_PsicoGestion.docx formalizado y aprobado.

- Bitácora de Reunión Inicial: Registro de entendimiento con la Coordinación de la Clínica SEAP (BitácoraReuniónInicial_PsicoGestion.docx).

- Definición de Roles Operativos: Matriz de responsabilidades iniciales del personal clínico y administrativo (RolesOperativos_PsicoGestión_v.1.0.docx).

- Alcance Preliminar: Definición funcional y técnica base (AlcancePreliminar_PsicoGestión_v.1.0.docx).

## 2. Actividades Completadas

- 1.1 Reunión inicial con Coordinación Clínica SEAP (01/09/2026).

- 1.2 Identificación y registro de roles operativos (02/09/2026).

- 1.3 Definición del problema operativo y alcances (03/09/2026).

- 1.4 Elaboración del Acta de Constitución (Charter) (04/09/2026).

- 1.5 Hito: Aprobación del Acta de Constitución (04/09/2026).

## 3. Cumplimiento del Cronograma y Presupuesto

- Cumplimiento: 100% de actividades completadas conforme a la línea base (del 1 al 4 de septiembre de 2026).

- Presupuesto ejecutado: $3,600.00 MXN (48 horas de gestión consumidas) de un total general de $54,100.00 MXN.

## 4. Desviaciones Identificadas y Problemas

- Sin desviaciones en tiempo ni costos durante la fase de inicio. No se registraron problemas abiertos en el período.

## 5. Riesgos Relevantes

- R-06 (Retraso en la aprobación formal por el cliente): Riesgo crítico monitoreado durante la firma del Acta de Constitución.

- Mitigación: Se aseguró la firma de la Coordinación dentro de la ventana de 48 horas tras la entrega del documento.

## 6. Observaciones Pendientes

- No existen observaciones pendientes. Se cuenta con el aval de la Coordinación de la Clínica SEAP para arrancar la planeación detallada.

## 7. Firmas de Revisión y Autorización de Transición

| Rol | Nombre | Firma / Confirmación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Administradora de Proyectos | Mariana Estefanía González Canul |  | 04/09/2026 |
| Líder de Proyectos | Johan Ricardo Aguilar Pérez |  | 04/09/2026 |
| Cliente / Patrocinador | Coordinación Clínica SEAP |  | 04/09/2026 |