Facultad de Matemáticas

Lunes 14 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

Entrevistas sobre procesos operativos manuales

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

Minuta de Reunión

Entrevistas sobre procesos operativos manuales — Clínica SEAP

| Actividad (EDT): | 3.1.1 — Entrevistas sobre procesos operativos manuales |
| --- | --- |
| Fase: | Ejecución — Análisis y Especificación de Requisitos |
| Fecha: | Lunes 14 de septiembre de 2026 |
| Horario: | 09:00 – 17:00 hrs (8.0 horas) |
| Modalidad: | Presencial, instalaciones de la Clínica SEAP, Facultad de Psicología, UADY |
| Responsables: | Johan Ricardo Aguilar Pérez, Mariana Estefanía González Canul |

# Minuta de Trabajo

## 1. Datos generales

| Proyecto: | PsicoGestión |
| --- | --- |
| Fecha de la reunión: | 14 de septiembre de 2026 |
| Lugar: | Sala de juntas administrativa, Clínica SEAP |
| Elaboró la minuta: | Mariana Estefanía González Canul (Administradora de Proyecto) |

## 2. Participantes

| Nombre | Rol | Participación |
| --- | --- | --- |
| Johan Ricardo Aguilar Pérez | Líder de Proyecto | Entrevistador principal |
| Mariana Estefanía González Canul | Administradora de Proyecto | Apoyo, toma de notas |
| Paulina | Coordinadora de la Clínica SEAP | Entrevistada |
| Gavi | Secretaria | Entrevistada |

## 3. Objetivo de la reunión

Levantar información de primera mano sobre los procesos operativos manuales actuales de la Clínica SEAP (registro de pacientes, solicitud y programación de citas, asignación de terapeutas y salas), con el fin de alimentar el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del sistema PsicoGestión.

## 4. Temas tratados

- Descripción del proceso actual de registro de un paciente nuevo (formato físico, campos capturados, tiempo promedio).

- Descripción del proceso actual de solicitud y asignación de citas mediante la libreta física.

- Manejo de conflictos de horario entre terapeutas y salas cuando se agenda de forma manual.

- Procedimiento seguido ante fallas eléctricas: cancelación y reprogramación de citas vía WhatsApp.

- Roles y responsabilidades actuales del personal administrativo (secretarias) frente al proceso de agendamiento.

- Expectativas del personal respecto a una herramienta digital de apoyo.

## 5. Hallazgos principales

- El registro de pacientes se realiza en libreta física, sin un identificador único validado, lo que ha generado registros duplicados en el pasado.

- La asignación de citas depende de la memoria y disponibilidad visual de la secretaria sobre los horarios de los terapeutas, sin un mecanismo formal de verificación de colisiones.

- Las fallas eléctricas ocurren en promedio 1 a 2 veces por mes y obligan a reprogramar citas manualmente vía WhatsApp, generando confusión en los horarios.

- La Coordinadora (Paulina) requiere visibilidad general de la agenda de todos los terapeutas; la Secretaria (Gavi) requiere agilidad para capturar datos de pacientes nuevos en el menor tiempo posible.

- Ambas entrevistadas confirmaron que el horario de atención de la clínica es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes.

## 6. Acuerdos y decisiones

| Acuerdo / Tarea | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Documentar los hallazgos de la entrevista como insumo para el análisis de procesos de negocio de agendamiento. | Johan Aguilar Pérez | 15/09/2026 |
| Proporcionar un ejemplo físico (fotografía o formato) de la libreta de registro actual para referencia del equipo. | Paulina (Coordinación SEAP) | 16/09/2026 |
| Validar con el equipo de desarrollo las reglas de unicidad de datos identificadas (CURP, teléfono, nombre de sala). | Mariana González Canul, Mariano Calderón Núñez | 16/09/2026 |

## 7. Próxima actividad relacionada

Con base en la información recabada en esta sesión, el equipo dará continuidad a la actividad 3.1.2 “Análisis de procesos de negocio de agendamiento” (15 de septiembre de 2026) y a la actividad 3.1.3 “Documentación de reglas de unicidad y colisiones” (16 de septiembre de 2026).

## 8. Firmas / confirmación de participantes

| Nombre | Firma / confirmación |
| --- | --- |
| Johan Ricardo Aguilar Pérez |  |
| Mariana Estefanía González Canul |  |
| Paulina — Coordinadora SEAP |  |
| Gavi — Secretaria |  |