Facultad de Matemáticas

Viernes 11 de septiembre de 2026

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS II

PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Julio Cesar Díaz Mendoza

EQUIPO 2:

Aguilar Pérez Johan Ricardo

Calderón Núñez Mariano Marcel

Ceballos Pérez Andrea

González Canul Mariana Estefanía

Kuh Esquivel Mauro Arif

# 1. Introducción

Este documento define el Plan de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT, por sus siglas en inglés) para el sistema PsicoGestión. Su propósito es validar, desde la perspectiva del usuario final (personal administrativo de la Clínica SEAP), que el sistema cumple con los requerimientos funcionales establecidos en el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS v0.3) y que se encuentra listo para su implantación en un entorno de operación real.

Las pruebas de aceptación se ejecutan como parte de la fase “Implantación y Aceptación” del Plan de Proyecto, previo a la Revisión de Aceptación Final (AR) programada para el 11 de noviembre de 2026.

# 2. Objetivo

Verificar que las funcionalidades críticas (Must Have) y las funcionalidades de alto valor (Should Have) del sistema PsicoGestión operan correctamente desde la perspectiva del usuario, en condiciones similares a las de uso real, para obtener la aceptación formal del Cliente/Patrocinador (Coordinación de la Clínica SEAP) y autorizar el cierre del proyecto.

# 3. Alcance de las Pruebas

El presente plan contempla 8 casos de prueba que cubren los módulos funcionales principales identificados en el ERS: administración de cuentas (inicio de sesión y control de acceso), administración de pacientes, administración de terapeutas, administración de salas, administración de citas (incluyendo el control de colisiones) y la agenda/calendario.

Quedan fuera del alcance de esta ronda de UAT: pruebas de carga o rendimiento a gran escala, pruebas de penetración de seguridad y validación de integración con sistemas externos, ya que estas corresponden a la fase técnica de “Pruebas de Sistema” previa, ejecutada del 26 de octubre al 3 de noviembre de 2026.

# 4. Criterios de Entrada (para iniciar el UAT)

- El Release Candidate del sistema se encuentra generado e integrado (hito alcanzado el 23 de octubre de 2026).

- La fase de Pruebas de Sistema concluyó con el sistema depurado y estable (hito del 3 de noviembre de 2026), sin defectos críticos pendientes.

- El entorno de UAT está desplegado y accesible para los usuarios finales (Coordinación SEAP y secretarias).

- Los datos de prueba (pacientes, terapeutas y salas de ejemplo) están precargados en el entorno.

# 5. Criterios de Salida (aceptación del UAT)

- Los 8 casos de prueba fueron ejecutados y documentados con su resultado (aprobado/no aprobado).

- Al menos el 100% de los casos de prioridad Crítica y Alta (M) fueron aprobados sin defectos críticos pendientes.

- Los defectos detectados durante el UAT, en caso de existir, fueron clasificados, corregidos y re-probados (o aceptados formalmente por el Cliente como riesgo conocido).

- La Coordinación de la Clínica SEAP firma el Acta de Entrega Formal, autorizando el cierre de la fase de Implantación y Aceptación.

# 6. Entorno y Recursos de Prueba

| Entorno: | Entorno de producción/staging desplegado sobre la infraestructura proporcionada por la Facultad de Psicología, UADY. |
| --- | --- |
| Dispositivos: | Computadoras de escritorio de gama baja (4GB RAM) disponibles en la clínica, con navegador web moderno. |
| Usuarios de prueba: | Cuenta de personal clínico UADY previamente registrada (secretaria), con credenciales institucionales activas. |
| Datos de prueba: | Conjunto de pacientes, terapeutas y salas de ejemplo, sin datos reales sensibles de pacientes de la clínica. |

# 7. Resumen de Casos de Prueba

| ID | Caso de prueba | Módulo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Inicio de sesión con credenciales institucionales UADY | Administración de cuentas | Alta (M) |
| UAT-02 | Registro de un nuevo paciente | Administración de pacientes | Alta (M) |
| UAT-03 | Registro de un nuevo terapeuta | Administración de terapeutas | Alta (M) |
| UAT-04 | Creación de una sala y verificación de disponibilidad | Administración de salas | Alta (M) |
| UAT-05 | Agendar una cita con validación de colisión de horario | Administración de citas / Motor de agenda | Crítica (M) |
| UAT-06 | Modificación y cancelación de una cita existente | Administración de citas | Alta (S) |
| UAT-07 | Visualización y filtrado de la agenda por sala, terapeuta y periodo | Agenda | Alta (M) |
| UAT-08 | Control de acceso y confidencialidad de la información | Seguridad / Administración de cuentas | Crítica (M) |

# 8. Detalle de los Casos de Prueba de Aceptación

| ID | Caso de prueba | Prioridad | Precondición | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Inicio de sesión con credenciales institucionales UADY Módulo: Administración de cuentas Ref.: RF 1.2.1 – RF 1.2.5 | Alta (M) | El usuario (secretaria) cuenta con una cuenta previamente registrada en el sistema con credenciales UADY válidas. | 1. Acceder a la URL del sistema PsicoGestión. 2. Ingresar el correo institucional (o teléfono) y la contraseña en la interfaz de inicio de sesión. 3. Confirmar el envío del formulario. | El sistema valida las credenciales en menos de 3 segundos y redirige al usuario a la pantalla de inicio (Panel Principal), mostrando salas, terapeutas y pacientes. |
| UAT-02 | Registro de un nuevo paciente Módulo: Administración de pacientes Ref.: RF 3.1.1 – RF 3.1.12 | Alta (M) | El usuario inició sesión correctamente y se encuentra en la vista de Pacientes. | 1. Seleccionar la opción “Añadir paciente”. 2. Capturar los datos obligatorios: nombre completo, CURP, sexo, fecha de nacimiento y teléfono. 3. Guardar el registro. | El sistema valida que el CURP y el teléfono sean únicos, que la fecha de nacimiento corresponda a una edad igual o mayor a 7 años, y guarda al paciente mostrándolo en la lista de pacientes registrados. |
| UAT-03 | Registro de un nuevo terapeuta Módulo: Administración de terapeutas Ref.: RF 2.1.1 – RF 2.1.13 | Alta (M) | El usuario inició sesión correctamente y se encuentra en la vista de Terapeutas. | 1. Seleccionar la opción “Añadir terapeuta”. 2. Capturar nombre completo, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento. 3. Adjuntar una fotografía de perfil de mínimo 200x200 píxeles. 4. Guardar el registro. | El sistema valida la unicidad del teléfono y correo, valida las dimensiones de la fotografía, y guarda al terapeuta, mostrándolo en la lista de terapeutas con su información de contacto. |
| UAT-04 | Creación de una sala y verificación de disponibilidad Módulo: Administración de salas Ref.: RF 4.1.1 – RF 4.3.3 | Alta (M) | El usuario inició sesión y se encuentra en el Panel Principal o vista de Salas. | 1. Seleccionar “Añadir sala” e ingresar un nombre de máximo 10 caracteres. 2. Guardar la sala. 3. Consultar el listado de salas y verificar su estado (reservada/libre) para un día específico. | El sistema valida que el nombre de la sala sea único, guarda la sala en menos de 1 segundo y la muestra disponible en el listado con su horario de atención. |
| UAT-05 | Agendar una cita con validación de colisión de horario Módulo: Administración de citas / Motor de agenda Ref.: RF 5.1.1 – RF 5.1.14 | Crítica (M) | Existen al menos un paciente, un terapeuta y una sala registrados en el sistema. | 1. Acceder a la opción “Nueva cita” y seleccionar paciente y terapeuta de las listas registradas. 2. Seleccionar una sala, fecha y hora disponibles. 3. Confirmar y guardar la cita. 4. Intentar crear una segunda cita para la misma sala/terapeuta en el mismo bloque de horario ya ocupado. | La primera cita se guarda correctamente, se genera un folio único y se muestra un mensaje de confirmación. Al intentar la segunda cita en el mismo bloque, el sistema impide la doble reserva (control de colisiones) y notifica el conflicto. |
| UAT-06 | Modificación y cancelación de una cita existente Módulo: Administración de citas Ref.: RF 5.3.1 – RF 5.4.4 | Alta (S) | Existe al menos una cita previamente agendada con estatus “Pendiente”. | 1. Localizar la cita desde la Agenda o el listado de citas. 2. Modificar el horario o la sala asignada y guardar los cambios. 3. Repetir la búsqueda de la cita y seleccionar la opción “Cancelar cita”, ingresando el folio. 4. Confirmar la cancelación. | El sistema valida y guarda los nuevos datos de la cita, actualizando la agenda sin necesidad de recargar la página. Al cancelar, solicita confirmación y cambia el estatus de la cita a “Cancelada”. |
| UAT-07 | Visualización y filtrado de la agenda por sala, terapeuta y periodo Módulo: Agenda Ref.: RF 6.1.1 – RF 6.2.4 | Alta (M) | Existen múltiples citas registradas en distintas salas, terapeutas y fechas. | 1. Acceder a la vista de Agenda/Calendario. 2. Cambiar entre las vistas de día, semana y mes. 3. Aplicar el filtro para ocultar/mostrar una sala específica (ícono de ojo). 4. Seleccionar una fecha específica y generar la vista para impresión. | El sistema cambia entre vistas en menos de 2 segundos, el filtrado por sala oculta/muestra correctamente las citas correspondientes, y la vista de impresión se genera en menos de 5 segundos mostrando los horarios ocupados del día. |
| UAT-08 | Control de acceso y confidencialidad de la información Módulo: Seguridad / Administración de cuentas Ref.: RF 1.1.1 – RF 1.3.6 · RNF de seguridad | Crítica (M) | El usuario no ha iniciado sesión, o bien intenta acceder directamente a una URL interna del sistema. | 1. Intentar acceder a una vista interna (por ejemplo, Pacientes) sin haber iniciado sesión. 2. Iniciar sesión correctamente y navegar por los módulos del sistema. 3. Cerrar sesión desde el menú, confirmando la acción solicitada por el sistema. 4. Intentar regresar a una vista interna utilizando el botón “Atrás” del navegador. | El sistema impide el acceso a cualquier vista interna sin sesión activa, redirigiendo al login. Tras cerrar sesión, el sistema elimina los datos de sesión inmediatamente y no permite recuperar el acceso a las vistas internas mediante el botón “Atrás”. |

# 9. Bitácora de Ejecución y Resultados

La siguiente tabla será completada durante la ejecución del UAT (del 5 al 11 de noviembre de 2026) por los usuarios finales, con acompañamiento del Líder de Proyecto y la Administradora de Proyecto.

| ID | Resultado esperado (resumen) | Resultado obtenido | Aprobado (Sí/No) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | El acceso es exitoso únicamente con credenciales correctas; con credenciales incorrectas se muestra un mensaje de error genérico sin indicar cuál dato falló. |  |  |  |
| UAT-02 | El paciente aparece inmediatamente en la lista con estatus correspondiente; no se permite guardar con CURP o teléfono duplicado, ni con datos incompletos. |  |  |  |
| UAT-03 | El terapeuta queda visible en la lista y disponible para ser asignado en la creación de citas; una fotografía por debajo de 200x200 px es rechazada con mensaje de error. |  |  |  |
| UAT-04 | La nueva sala está disponible de inmediato para ser seleccionada al agendar una cita; no se permite registrar dos salas con el mismo nombre. |  |  |  |
| UAT-05 | No es posible crear dos citas simultáneas para la misma sala o el mismo terapeuta en el mismo bloque horario; el folio generado es único. |  |  |  |
| UAT-06 | Los cambios se reflejan de inmediato en la vista de agenda; una cita cancelada deja de ocupar el bloque de horario, liberando la sala y el terapeuta para nuevas asignaciones. |  |  |  |
| UAT-07 | La información mostrada en cada vista (día/semana/mes) es consistente con las citas realmente registradas; el filtro de salas no afecta la información de otras salas. |  |  |  |
| UAT-08 | El 100% de los accesos a información de pacientes y terapeutas requieren autenticación previa; no queda información sensible accesible tras el cierre de sesión. |  |  |  |

# 10. Gestión de Defectos

Los defectos detectados durante la ejecución del UAT se clasificarán según su severidad e impacto en la operación de la clínica:

- Crítico: impide la operación básica del sistema (p. ej., no se pueden crear citas o el sistema permite doble reserva). Debe corregirse antes de la Revisión de Aceptación Final (AR).

- Mayor: afecta una funcionalidad importante, pero existe una alternativa operativa. Se evalúa su corrección antes del cierre o se documenta como pendiente conocido.

- Menor: inconsistencias visuales o de usabilidad que no afectan la operación. Pueden programarse para una versión posterior.

Todo defecto deberá registrarse con su descripción, pasos para reproducirlo, severidad, responsable de corrección y fecha de re-prueba, dando seguimiento hasta su cierre.

# 11. Aprobación del UAT

La firma de este documento, una vez ejecutados los casos de prueba, formaliza la aceptación del sistema PsicoGestión por parte de la Coordinación de la Clínica SEAP y habilita la Revisión de Aceptación Final (AR) del 11 de noviembre de 2026, conforme al Plan de Proyecto.

| Nombre | Rol | Firma y Fecha |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de la Clínica SEAP (Paulina) | Cliente / Patrocinador |  |
| Gavi | Secretaria — usuaria de prueba |  |
| Johan Ricardo Aguilar Pérez | Líder de Proyecto |  |
| Mariana Estefanía González Canul | Administradora de Proyecto |  |